АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 3-П

С. Большая Поляна                                                 25 января 2023года

Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить детальный план-график реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы", согласно Приложению №2 к настоящему постановлению;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Р.Р.Башмакову.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Большеполянского

сельского поселения Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                            Н.Х.Долотказина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Большеполянского_ сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

от «25» января 2023 г. № 3-П

# Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы "

# Паспорт программы Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы "

| Наименование программы | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники программы | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | 1. Повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района. 2. Увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников. 3. Снижение удельных расходов потребления энергоресурсов. |
| Задачи программы | 1. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 2. Обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников. 3. Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры администрациями сельских поселений. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы | Полный перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей программе. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы в 2023 - 2025 гг. составит 111,0 тыс. руб., а) в том числе по источникам финансирования: - республиканский бюджет – 0 тыс. руб.; - местный бюджет – 111,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) –0 тыс. руб., б) в том числе по годам и источникам финансирования: - 2023 г. - 111,0 тыс. руб.: - 2024 г. –0 тыс. руб.: - 2025 г. –0 тыс. руб.: Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы в 2023 - 2025 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1. Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе: 1.1. В части электрической энергии до 100% 1.2. В части природного газа до 100% 2. Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов, в том числе: 2.1. В части электрической энергии на 5,5% 2.2. В части природного газа на 3,6% |
| Система организации управления и контроль за исполнением программы | Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района |

# 1. Характеристика текущего состояния сферы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального района.

Рост стоимости топливно-энергетических ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

-

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание.

Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

В настоящее время возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых газа и электроэнергии.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в административном хозяйстве муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- установка приборов учета;

- оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры администрациями сельских поселений.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком является отсутствие средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

# 2. Цели и задачи

2.1. Основными целями Программы являются:

повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района;

увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников;

снижение удельных расходов потребления энергоресурсов.

2.2. Основными задачами Программы являются:

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников;

оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры администрациями сельских поселений.

# 3. Прогноз конечных результатов

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

1. Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе:

1.1. В части электрической энергии до 100%;

1.2. В части природного газа до 100%.

2. Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов, в том числе:

2.1. В части электрической энергии на 5,5%;

2.2. В части природного газа на 3,6%.

# 4. Сроки реализации

Программа рассчитана на 2023 - 2025 годы.

# 5. Основные мероприятия

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов, актов энергетических обследований;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и учреждений муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Основные направления реализации Программы представлены в приложении № 2 Программы.

# 6. Целевые показатели (индикаторы) эффективности

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности представлены в Приложении № 1 Программы.

# 7. Ресурсное обеспечение

Расходы Программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2023 - 2025 гг. составит 111,0 тыс. руб.,

а) в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 111,0 тыс. руб.;

б) в том числе по годам и источникам финансирования:

- 2023 г. - 111,0 тыс. руб.:

- 2024 г. –0 тыс. руб.:

- 2025 г. –0 тыс. руб.:

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

# 8. Меры муниципального регулирования и управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.

# 9. Методика оценки эффективности

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергосбережения и энергоэффективности являются:

- совершенствование полномочий органов власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

# 10. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривается ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрацию района направляется отчет установленной формы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

# Приложение №1

# к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы»

# Перечень
целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы"

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2022 г. отчет | Планируемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м. | 13,71 | 13,45 | 13,21 | 12,95 |
| 4 | Удельная величина потребления природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 35,82 | 35,42 | 35,02 | 34,52 |
| 5 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |

# Приложение №2

# к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Большеполянского сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия на 2023 – 2025 годы»

# Перечень
мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Большеполянского сельском поселении Кадошкинского муниципального района

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | Администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников администрации Большеполянского сельского поселения | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
| 1.3 | Введение режима экономного использования электрической энергии | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
| 1.4 | При проведении договорной кампании строго придерживаться утвержденных лимитов по электроэнергии | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  | Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
| # 2. Энергоэффективность в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные |  |  |  |  |  | 2023 г. | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
| 2.2 | Замена приборов учета потребления газа |  |  |  |  |  | 2023 г. | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
| 2.3 | Замена приборов учета потребления эл. энергии |  |  |  |  |  | 2023 г. | руководитель администрации Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | 111,0 |  |  |  |  | 2023 г. | Администрация Большеполянского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |
|  | ИТОГО | 111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 4. Энергоэффективность в административном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) административных зданий муниципального образования | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | Администрация Большеполянского сельского поселения |
| 4.2 | Ведение энергетических паспортов административных зданий муниципального образования | - | - | - | - | - | 2023 – 2025 гг | Администрация Большеполянского сельского поселения |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Большеполянского_ сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

от «25» января 2023 г. № 3-П

# Детальный план-график
реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2025 годы"

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб) | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Большеполянского сельского поселения | Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования в целях сокращения бюджетных расходов | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные | Руководитель администрации Большеполянского сельского поселения | х | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена приборов учета потребления газа | Руководитель администрации Большеполянского сельского поселения | х | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена приборов учета потребления эл. энергии | Руководитель администрации Большеполянского сельского поселения | х | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Администрация Большеполянского сельского поселения | Постановка на кадастровый учет и оформление прав собственности | 2023 | 2025 | всего, в т.ч. по годам | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |